MonTuteur IA – Scrum en théâtre

Script de la pièce en 6 scènes – Lucien Nzeutom

## Les personnages

| Personnage | Rôle |
| --- | --- |
| Sarah | Product Owner |
| Lucien | Scrum Master |
| Karim | Developer (IA) |
| Julie | Developer (appli) |
| Mme Durand | Professeure (partie prenante) |

# Scène 1 – Sprint Planning

Début du Sprint 1 : on priorise les user stories. Présents : Sarah, Lucien, Karim, Julie, Mme Durand.

LUCIEN : Bienvenue au Sprint Planning ! Sarah, quelles sont les priorités ?

MME DURAND : Mes élèves voudraient un chatbot. Moi, je veux surtout savoir où ils bloquent.

SARAH : Le chatbot attendra la version 2. On commence par le quiz et les exercices adaptés.

KARIM : Les exercices adaptés, c'est le gros morceau : 8 points.

JULIE : Avec la connexion et le quiz, ça fait 16 points. C'est faisable en 2 semaines.

LUCIEN : Objectif du Sprint : l'élève passe un quiz et reçoit des exercices adaptés.

# Scène 2 – Daily Scrum

15 minutes, chaque matin. Présents : Lucien, Karim, Julie.

LUCIEN : Daily Scrum, 15 minutes. Qui commence ?

JULIE : Hier, j'ai fini l'écran de connexion. Aujourd'hui, je fais le quiz.

KARIM : Moi, je suis bloqué : il me manque des exercices classés par compétence.

LUCIEN : Je m'en occupe, j'appelle Mme Durand ce matin.

# Scène 3 – Développement et tests

On code, on teste, on respecte la Definition of Done. Présents : Karim, Julie.

KARIM : Le modèle repère bien les erreurs sur les fractions.

JULIE : Je teste le quiz sur téléphone... le bouton Valider est caché !

KARIM : Alors ce n'est pas terminé. On corrige avant la Sprint Review.

JULIE : Corrigé, et les tests passent. Je déplace la carte dans Terminé.

# Scène 4 – Sprint Review

Fin du Sprint 1 : on montre le prototype. Présents : Sarah, Karim, Julie, Mme Durand.

SARAH : Voici le prototype : le quiz et les premiers exercices adaptés.

JULIE : L'élève répond au quiz, puis l'outil lui propose 5 exercices sur ses points faibles.

MME DURAND : C'est clair ! Mais j'aimerais voir les résultats de toute ma classe.

SARAH : D'accord, je mets le tableau de bord en tête du backlog pour le Sprint 2.

# Scène 5 – Sprint Retrospective

Comment mieux travailler au prochain Sprint ?. Présents : Sarah, Lucien, Karim, Julie.

LUCIEN : Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qu'on améliore ?

JULIE : Le Daily Scrum nous a fait gagner du temps.

KARIM : Mais on a découvert le manque d'exercices trop tard.

SARAH : La prochaine fois, je vérifie les données avant le Sprint Planning.

LUCIEN : Noté : c'est notre action d'amélioration pour le Sprint 2.

# Scène 6 – Livraison et évaluation

Après 2 Sprints : test dans une classe pilote. Présents : Sarah, Lucien, Mme Durand.

SARAH : Après 2 Sprints, MonTuteur IA est livré à la classe de Mme Durand.

MME DURAND : En un mois, mes élèves ont gagné 12 points en moyenne au quiz final.

LUCIEN : Et l'équipe a livré un produit utilisable à la fin de chaque Sprint.

SARAH : Prochaine étape : la version 2... avec le chatbot :))!